## Slide 1
LearningLab rondom autonoom rijdend vervoer binnen stedelijke gebieden (last mile)
Week 6

## Slide 2: Inhoud
LearningLab Urbinn
Sprint 3 bespreking
Plan voor sprint 4

## Slide 3: LearningLab Urbinn
LearningLab rondom autonoom rijdend vervoer binnen stedelijke gebieden (last mile)
Ontwikkeling autonoom rijdend voertuig
Bijdrage ons project:
  Onderzoeken hoe een semantische kaart kan worden opgesteld en gebruikt t.b.v. autonoom rijden in stedelijk gebied
  Uitkomsten onderzoek tot nu toe:
    Omgeving via stereo camerabeelden in kaart brengen
    Beelden verwerken met ORB SLAM 2 → point cloud + verplaatsing

## Slide 4: DOEL SPRINT 3
Milestone 1 - Oriëntatie project
Milestone 2 - ORB localization gang Slinger/KITTI
Milestone 3 - Object detection gang Slinger/Kitti ← Sprint 3
Milestone 4 - Volledige semantische map (testcase)
Milestone 5 - Volledige semantische map (Delft)

## Slide 5: Resultaten Sprint 3
ORB SLAM 2 datastructuur documentatie
ORB SLAM 2 point cloud output
Evaluatieplan voor accuraatheid point clouds
YOLO-framework voor object detection & recognition
  Tiny YOLO (variant van YOLO) is veelbelovend
    Neuraal netwerk met minder lagen
    Meer classificaties noodzakelijk (statische objecten)
    Trainingstool beschikbaar

## Slide 7: Sprint 4
Milestone 1 - Orientatie project
Milestone 2 - ORB localization gang Slinger/KITTI
Milestone 3 - Object detection gang Slinger/Kitti
Milestone 4 - Volledige semantische map (testcase) ← Sprint 4
Milestone 5 - Volledige semantische map (Delft)

## Slide 8: Sprint 4
Focus op de pipeline (implementatie) → semantische map
Object recognition
  YOLO trainen → classificatie voor nieuwe (statische) objecten
Evaluaties uitvoeren van SLAM-setups (experimenteren)
Evaluatie van YOLO

## Slide 9: VRAGEN?
Meer informatie: URBINN.NL